安府办字〔2018〕34号

安远县人民政府办公室关于印发安远县

教育网点专项规划（2018-2030）的通知

各乡（镇）人民政府，县政府各部门、直属及驻县各单位：

《安远县教育网点专项规划（2018-2030）》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

2018年3月16日

安远县教育网点专项规划（2018-2030）

为加快化解学前教育“入园难”、中小学校“大班额”、“大校额”，统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展，合理布局我县各类教育学校，切实保障适龄儿童少年就近入学，促进我县义务教育优质均衡发展，实现“发展安远大教育”的战略目标，根据市城乡规划局、教育局《关于开展教育网点专项编制工作的通知》（赣市规字〔2017〕42号）精神，结合我县实际，特制定本规划。

一、教育设施现状布局情况

（一）基本情况

目前，全县有普通高中2所，中职学校2所（民办一所）；义务教育阶段学校共有169所，其中九年一贯制学校7所、特殊教育学校1所、纯初中14所、小学61所、教学点86个；全县托幼机构246所，其中城区公办幼儿园1所、乡镇公办中心幼儿园17所、小学附属幼儿园（班）92所、民办托幼机构136所。全县中小学在校学生65696人，其中小学38004人（含特教学校162人）、初中15630人（含特教学校21人）、普通高中8321人、中职3741人；全县幼儿园在园幼儿17116人。全县教职工3947人。

近年来，县委、县政府高度重视教育工作，坚持教育优先发展战略，不断加大教育投入，整合教育资源，改善办学条件，网点布局结构上趋合理。县城城区设置2所普通高中、2所中职学校（含民办1所）、1所特殊教育学校、6所义务教育学校，其他乡（镇）均设置1所初中、1所中心小学或1所九年一贯制学校（天心因撤并乡镇原因设置了初中、中心小学、九年一贯制学校各1所）。为落实适龄儿童少年就近入学原则，在人口较密、相对集中的村或地处边远、交通不便的村均设置了村小或教学点。城区有公办幼儿园1所、各乡（镇）均设置了1所公办中心幼儿园、小学增设附属幼儿园92所。

（二）存在问题

1. 优质学前教育资源不足，学前教育布点相对偏少。目前，全县只有18所公办幼儿园，仅占幼儿园总数的10%，在园幼儿仅占在园幼儿总数的26%。城区公办幼儿园只有县幼儿园1所，按标准仅容450名幼儿，每学年只招125名新生幼儿，需通过摇号产生。民办幼儿园建园标准偏低，其园舍、师资、安全、教学等方面都令人担忧。

2. 大班额、大校额问题仍然比较突出。目前，城区幼儿平均班额39人，小学平均班额58人，初中平均班额56人，高中平均班额58人；版石中心小学、浮槎初中、天心中心小学平均班额分别达到64人、61人、57人，均远超过国家规定的幼儿最大班额35人、小学每班45人、初中高中每班50人的标准。大校额的学校有3所。

3. 师资力量不足。伴随着义务教育新课改的不断深入、高中课改的全面实施，学科专任教师严重不足，结构性缺乏尤为突出，严重影响教育教学质量的提升。

（三）情况分析

1. 近年来，我县城区发展比较快，但城区规划建设又不均衡。通过棚户区改造、征地拆迁，新建楼盘小区比较多，但分布不均衡，呈现西多东少格局，新建楼盘小区多集中在河西片，根据就近入学原则，河西片学校（东江源小学、濂江中学等校）学生逐年递增，致使学校办学压力越来越大。

2. 随着城镇化进程的加快，城区和乡（镇）中心学校适龄儿童少年逐年增加，而村小、教学点适龄儿童少年逐年减少，导致城区和乡（镇）中心学校现有教育资源不能适应学生增长的需求，而村小、教学点则因班级逐渐减少或成班率太低将出现教育资源闲置或浪费现象。

3. 目前，我县三百山正在打造特色小镇、创建5A级风景名胜区，待旅游产业链打造完成后，预计回乡和外来务工人员将迅速增长，学生人数也将随着增长，按三百山镇中小学现有的布局规划和硬件条件，将不能与迅速增长的学生人数相匹配相适应，难以承载就读人数的大幅增长的压力。

4. 版石镇作为我县北片中心乡（镇），交通便利，贸易繁荣，同时安远县工业园相当大一部分建在版石（版石工业园区），到版石工业园区务工人员较多，周边乡（镇）也有相当一部分人移迁到版石定居，学生人数可能随着增加。

二、教育设施发展目标和任务

（一）基本原则

1. 坚持以人为本、就近入学的原则。科学规划学校布局，方便学生就近入学，确保农村适龄儿童少年接受良好义务教育。原则上每个乡（镇）都设置初中、中心小学、中心幼儿园，人口相对集中的村设置村小学、教学点、幼儿园，人口稀少、地处偏远、交通不便的地方保留或设置教学点和附属幼儿园。

2. 坚持规范程序、先建后撤的原则。严格规范农村义务教育学校撤并程序。确因生源减少需要撤并学校的，务必履行撤并方案的制定、论证、公示、报批等程序。学校撤并应先建后撤，保证平稳过渡，依法规范撤并后原有校园校舍应优先用于当地教育事业。

3. 坚持统筹兼顾、提高质量的原则。学校布局要处理好提高教育质量和方便学生就近上学的关系，高度重视并逐步解决学龄前儿童入园难和学校“大校额”、“大班额”等问题，采取多种措施提高教学（保教）质量，努力满足人民群众接受良好教育需求。

4. 坚持因地制宜、适度超前的原则。学校网点布局是城市规划的重要组成部分。按照《中华人民共和国教育法》和《城市居住区规划设计规范》要求，优先考虑教育发展需求，把教育用地纳入城市建设总体规划，按照因地制宜、适度超前的原则，结合城镇化发展、二胎政策等因素至城镇人口增加的情况，合理规划调整中小学校（幼儿园）布局。

（二）规划时限

本次规划实施时限为2018年至2030年。

（三）预测学生数量

根据现有学校、人口的分布情况及发展趋势，合理调整教学网点，优化学校布局结构，进一步扩充教育资源，提升教育水平和办学效益，满足城镇化发展及人民群众对教育资源的需要。

1.《安远县城市总体规划（2011—2030）》中安远县城区发展规模情况如下：（1）近期（2011-2015年），县域总人口39.4万人，中心城区人口10万人，城市建设用地9.9平方公里；（2）中期（2016-2020年），县域总人口41.5万人，中心城区人口12.2万人，城市建设用地12平方公里；（3）远期（2021-2030年），县域总人口45.0万人，中心城区人口17万人，城市建设用地18平方公里。

2. 根据《安远县城市总体规划（2011—2030）》的预测，结合当前新型城镇化进程加快、计划生育二胎政策、普及高中等新因素，2030年安远县县域总人口预计将达46.0万人，中心城区人口预计可达20万人。根据千人指标，幼儿人数为40/千人，小学生人数为80/千人，初中学生人数为40/千人，我县城区幼儿、小学、初中学生将分别达8000人、16000人、8000人；高中为县域人口的2.25%，普通高中学生将达10350人；中职为县域人口的2%，中职学生将达9200人；按照《江西省普通中小学基本办学条件标准（试行）》中规定，幼儿平均班额人数≤30，小学班额人数≤45，中学班额人数≤50，经测算：城区幼儿园需267班、城区小学需356班、城区初中需160班、高中需207班、中职需184班。

3. 城区学校班级数的现状：幼儿园（公办）现有15个班、小学现有208个班、初中现有93个班、高中现有135个班、中职现有91个班。

4. 城区学校需建设的情况：幼儿园需增252个班、小学需增148个班、初中需增67个班、高中需增72个班、中职需增93个班。

5. 城区学校规划情况：根据《城市居住区规划设计规范》（GB50180—93），小学的服务半径为500m，须新建幼儿园7所、九年一贯制学校1所、小学4所、初中1所、高中1所、中职1所。

6. 乡（镇）情况：（1）三百山规划建设为5A级景区，有多个人口集散地，人口预计剧增；（2）版石镇建有安远县版石工业园区，周边乡镇人口向版石集中，人口预计剧增。

（四）学校布局规划目标

1. 学校布局规划目标。到2030年，全县学校将调整为264所，其中普通高中3所、中职学校3所、纯初中16所、九年一贯制学校10所（含特殊教育学校）、小学65所，教学点86个，幼儿园（公办）81所。

2. 布局规划具体情况：

（1）在城区（欣山镇）新建职校、高中、九年一贯制学校各1所、初中2所、扩建中学学校5所：①在产城新区新建1所九年一贯制学校（暂命名为产城新区学校）；②在产城新区新建职校1所（暂命名为安远县第二职校）；③在古田片区新建普通高中1所（暂命名为安远县第五中学）；④在城东南、九龙工业园片区新建1所初中（暂命名为城东初级中学）；⑤在古田片区新建1所初中（暂命名为安远县第六中学）；⑥扩建中学学校5所（安远二中、安远三中、濂江中学、思源实验学校、安远中专）。

（2）在城区（欣山镇）新建小学5所、撤并小学1所、扩建2所、撤销村小1所：①2018年，在原安远二中校址上新建小学1所（命名为城北小学）；②在城东南、检察院后新建小学1所（暂命名为城东小学）；③在无为塔下片区新建小学1所（暂命名为塔下小学）；④在石湾、两红安置点片区新建小学1所（暂命名为城南小学）；⑤在城西及永丰、高排安置点新建小学1所（暂命名为城西小学）；⑥2018年，欣山中心小学撤并入九龙小学，为九龙小学二部，濂江中心小学更名欣山中心小学；⑦2018年，对九龙小学进行扩建；⑧在古田片区对欣山镇古田小学进行扩建；⑨2018年，撤销欣山镇大胜小学，其在校生安排至城北小学就读。

（3）在城区（欣山镇）新建公办幼儿园7所：①2018年，在高排安置点入口处新建1所幼儿园（暂命名为安远县第二公办幼儿园）；②在产城新区新建1所幼儿园（暂命名为安远县第三公办幼儿园）；③在塔下片区新建1所幼儿园（暂命名为安远县第四公办幼儿园）；④在古田片区新建1所幼儿园（暂命名为安远县第五公办幼儿园）；⑤在工业园、金星片区新建1所幼儿园（暂命名为安远县第六公办幼儿园）；⑥在石湾、两红安置点片区新建1所幼儿园（暂命名为安远县第七公办幼儿园）；⑦在永丰村（现东江源大道加油站后面安全区域处）新建1所幼儿园（暂命名为安远县第八公办幼儿园）。

（4）版石、天心等乡（镇）新建义务教育学校2所：①在天心初中对面新建小学1所（暂命名为天心中心二小）；②在版石镇工业园区新建九年一贯制学校1所（暂命名为版石工业园学校）。

（5）在三百山镇扩建义务教育学校3所：三百山中心小学、三百山初中、三百山虎岗小学。

（6）在天心、龙布、孔田、版石、浮槎等乡（镇）扩建义务教育学校7所：天心初中、龙布初中、龙布中心小学、孔田中学、孔田中心小学、版石中学、浮槎初中。

（7）在2000人以上行政村新建村级公办幼儿园56所。

三、保障措施

（一）加强组织领导。为确保高质量完成规划建设任务，成立由县政府县长任组长，常务副县长、分管副县长任副组长，县教育、城建、发改、财政、国土、编制、人社等部门和各乡（镇）人民政府主要负责同志为成员的安远县教育网点（2018-2030）布局建设工作领导小组，负责此项工作的组织领导、协调指导和监督检查工作。各乡（镇）、县直各部门要结合本地本部门实际，指定专人负责，明确职责分工，落实工作责任，认真组织实施。

（二）科学布局规划。根据新型城镇化发展、户籍制度改革、计划生育政策调整、人口及学生流动情况，建立城乡学校生源变化动态监测机制，构建与常住人口增长趋势和空间布局相适应的城乡学校布局建设机制，不盲目建设城镇学校和撤并乡村学校。根据新增学位需求及网点调整情况，按照“一校一案”，确定新建、改扩建学校数量以及与之有关的建设用地、资金安排和教师补充等有关事项，列出建设项目清单，明确建成时间表和路线图。

（三）做好宣传动员。教育网点布局规划工作涉及千家万户，牵动社会方方面面，各乡（镇）、各部门要从构建和谐社会的高度予以重视。要积极做好宣传工作，坚持正确的舆论导向，宣传科学制定学校布局规划的必要性、紧迫感和现实意义，争取社会各界的理解和支持，尽早形成共识，使广大群众大力支持和配合学校布局调整工作。

（四）优化管理模式。着眼长远，立足治本，坚持城乡并重和软硬件并重，通过城乡义务教育一体化、均衡配置师资、教育信息化等措施，扩大优质资源覆盖面，加大对薄弱学校和乡村学校扶持力度，提高乡村教育质量，缩小城乡教育差距，适度稳定乡村生源，促进义务教育优质均衡发展。

（五）统筹师资配置。统一城乡中小学教职工编制标准，合理核定学校教职工编制，实行教职工编制的城乡、区域统筹和动态管理，促进城乡师资均衡配置。在核定的教职工编制总额和岗位总量内，县教育局统筹分配各校教职工编制和岗位数量。全面推进教师“县管校聘”改革，按照教师职业特点和岗位要求，完善教师招聘机制，加快推动城乡教师交流。

（六）切实解决教育用地问题。坚持教育发展与城镇化相协调，按照城镇化规划和常住人口规模编制城乡学校布局规划，根据学龄人口变化趋势、中小学建设标准，预留足够的学校用地，纳入城镇规划并严格实施，不得随意变更，确保城镇学校建设用地，但规划选址时不占用永久基本农田，少占或不占耕地。实行教育用地联审联批制度，新建配套学校建设方案，相关部门应征求教育部门同意，县政府建立教育用地储备管理制度，对纳入本规划的中小学要保证按标准足额预留教育建设用地,并按照布局专项规划要求核定。

附件：1. 安远县学校（幼儿园）布局规划调整情况一览表

2. 安远县学校（幼儿园）布局规划一览表

抄送：县委各部门，县纪委办，县人大常委会办，县政协办，县人武部，县法院，县检察院，群众团体。

安远县人民政府办公室秘书科              2018年3月16日印发

| 附件1 安远县学校（幼儿园）布局规划调整情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 序号 | 学校 | 调整前 学校类型 | 调整 方式 | 调整 时间 | 调整后 学校类型 | 2017年秋在校学生 | 学生数 | 建设用地面积(㎡) | 位置 | 新建学校生源或撤销学校学生去向 |
| 欣山镇 | 1 | 安远县第二职校 |  | 新建 | 2026 | 职业高中 |  | 2000 | 66000 | 城北工业园 | 寄宿制学校 |
|  | 2 | 安远第五中学（高中） |  | 新建 | 2022 | 普通高中 |  | 3000 | 102000 | 古田片区 | 寄宿制学校 |
|  | 3 | 安远六中 |  | 新建 | 2024 | 县镇初中 |  | 2000 | 68000 | 古田片区 | 寄宿制学校 |
|  | 4 | 城东初级中学 |  | 新建 | 2020 | 县镇初中 |  | 900 | 26100 | 城东南、九龙工业园片区 |  |
|  | 5 | 城北小学 |  | 新建 | 2018 | 县镇完小 |  | 1600 |  | 老二中 | 新建寄宿制小学，招收城区、大胜小学及进城务工人员子女。 |
|  | 6 | 九龙小学 |  | 扩建 | 2018 | 县镇完小 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 欣山中心小学 | 县镇完小 | 撤并 | 2018 |  | 1060 |  |  |  | 2018年撤销，欣山中心小学并入九龙小学，为九龙小学二部。濂江中心小学更名欣山中心小学。 |
|  | 8 | 大胜小学 | 乡村小学 | 撤销 | 2018 |  | 55 |  |  |  | 2018年撤销时，在校生安排至城北小学就读。 |
|  | 9 | 产城新区学校 |  | 新建 | 2018 | 县镇九年一贯制学校 |  | 1800 | 61800 | 产城新区 | 小学生1200、初中生600。寄宿制学校 |
|  | 10 | 塔下小学 |  | 新建 | 2019 | 县镇完小 |  | 600 | 17400 | 无为塔下片区 |  |
|  | 11 | 城东小学 |  | 新建 | 2019 | 县镇完小 |  | 1800 | 36000 | 城东南、检察院后 |  |
|  | 12 | 城南小学 |  | 新建 | 2026 | 县镇完小 |  | 1800 | 36000 | 石湾、两红安置点片区 |  |
|  | 13 | 城西小学 |  | 新建 | 2024 | 县镇完小 |  | 1800 | 36000 | 城西及永丰高排安置点片区 |  |
|  | 14 | 安远二中 |  | 扩建 | 2019 | 普通高中 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 安远三中 |  | 扩建 | 2020 | 县镇初中 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 濂江中学 |  | 扩建 | 2018 | 县镇初中 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 思源实验学校 |  | 扩建 | 2019 | 县镇九年一贯制学校 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 安远中专 |  | 扩建 | 2019 | 中职学校 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 欣山镇古田小学 |  | 扩建 | 2022 | 村小 |  |  |  | 古田片区 |  |
| 版石 | 20 | 版石中学 |  | 扩建 | 2018 | 乡镇初中 |  |  |  | 版石圩 |  |
|  | 21 | 版石工业园学校 |  | 新建 | 2020 | 九年一贯制学校 |  | 2000 | 69600 | 版石工业园 | 小学1200、初中800。寄宿制学校 |
| 三百山 | 22 | 三百山中心小学 |  | 扩建 | 2019 | 乡镇小学 |  |  |  | 校址周边 |  |
|  | 23 | 三百山初中 |  | 扩建 | 2022 | 乡镇初中 |  |  |  | 三百山圩 |  |
|  | 24 | 三百山虎岗小学 |  | 扩建 | 2020 | 村小 |  |  |  | 三百山虎岗 |  |
| 天心 | 25 | 天心中心二小 |  | 新建 | 2018 | 乡镇小学 |  | 1500 | 30000 | 天心圩 |  |
|  | 26 | 天心初中 |  | 扩建 | 2022 | 乡镇初中 |  |  |  | 天心圩 |  |
| 孔田 | 27 | 孔田中学 |  | 扩建 | 2023 | 乡镇初中 |  |  |  | 孔田圩 |  |
|  | 28 | 孔田中心小学 |  | 扩建 | 2024 | 乡镇小学 |  |  |  | 孔田圩 |  |
| 龙布 | 29 | 龙布初中 |  | 扩建 | 2024 | 乡镇初中 |  |  |  | 龙布圩 |  |
|  | 30 | 龙布中心小学 |  | 扩建 | 2025 | 乡镇小学 |  |  |  | 龙布圩 |  |
| 浮槎 | 31 | 浮槎初中 |  | 扩建 | 2020 | 乡镇初中 |  |  |  | 浮槎圩 |  |

注：建设用地面积按《江西省普通小学、初级中学、高级中学基本办学条件标准（试行）》的标准进行测算。

附件2

| 安远县学校（幼儿园）布局规划一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 合计 | 现有布局 | 2018/2030年规划建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 81 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 欣山镇 | 10 | 县幼儿园 | 安远县第二幼儿园（高排）建设用地面积8900m² | 安远县第三幼儿园（产城新区）建设用地面积13000m² | 安远县第四幼儿园（无为公园）建设用地面积5200m² | 下庒村幼儿园，建设用地面积2600m² | 安远县第五幼儿园（古田）建设用地面积6700m² |  | 安远县第六幼儿园（检察院、金星）建设用地面积13000m² | 教头村幼儿园，建设用地面积2600m² | 安远县第七幼儿园（石湾）建设用地面积13000m² |  | 安远县第八幼儿园（永丰村)建设用地面积13000m² |  |  |
| 天心镇 | 12 | 中心幼儿园 | 岽坑村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 高塅村幼儿园，建设用地面积2600m² | 五龙村幼儿园，建设用地面积2600m² | 仰湖村幼儿园，建设用地面积2600m² | 小乐村幼儿园,建设用地面积2600m² | 长布村幼儿园，建设用地面积2600m² | 水头村幼儿园，建设用地面积2600m² | 南坑村幼儿园，建设用地面积2600m² | 大坋村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 心怀村幼儿园，建设用地面积2600m² | 深溪村幼儿园，建设用地面积2600m² |
| 高云山乡 | 2 | 中心幼儿园 | 沙含村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新龙乡 | 2 | 中心幼儿园 | 江头村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙布镇 | 6 | 中心幼儿园 | 阳光村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 迳背村幼儿园，建设用地面积2600m² | 龙布村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 五丰村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 中邦村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  |
| 鹤子镇 | 1 | 中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔田镇 | 8 | 中心幼儿园 |  | 上魏村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 上寨村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 社山村幼儿园，建设用地面积2600m² | 下龙村幼儿园，建设用地面积2600m² | 太平村幼儿园，建设用地面积2600m² | 下魏村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 新塘村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |
| 三百山镇 | 4 | 中心幼儿园 |  | 虎岗村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 梅屋村幼儿园，建设用地面积2600m² | 黄柏村幼儿园，建设用地面积2600m² |
| 镇岗乡 | 4 | 中心幼儿园 |  |  |  | 罗山村幼儿园，建设用地面积2600m² | 老围村幼儿园，建设用地面积2600m² | 龙安村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 凤山乡 | 4 | 中心幼儿园 |  |  |  | 石口村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  | 东河村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  | 井坵村幼儿园，建设用地面积2600m² |
| 车头镇 | 5 | 中心幼儿园 |  |  | 龙头村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  | 南屏村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 三排村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 龙竹村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |
| 版石镇 | 5 | 中心幼儿园 |  |  |  |  | 松岗村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 安信村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  | 河西村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 周屋村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |
| 蔡坊乡 | 2 | 中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渡江村幼儿园，建设用地面积2600m² |
| 重石乡 | 2 | 中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莲塘村幼儿园，建设用地面积2600m² |
| 长沙乡 | 5 | 中心幼儿园 |  |  | 吉祥村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  | 渡屋村幼儿园，建设用地面积2600m² | 小山村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 圆当村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |
| 浮槎乡 | 5 | 中心幼儿园 |  | 长河村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |  |  |  | 河秋村幼儿园，建设用地面积2600m² |  | 河石村幼儿园，建设用地面积2600m² | 槎江村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |
| 双芫乡 | 2 | 中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固营村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |
| 塘村乡 | 2 | 中心幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塘村村幼儿园，建设用地面积2600m² |  |  |